VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ../…-…./2021

vállalkozási szerződés, amely létrejött Göd Város Önkormányzata Cím: 2131 Göd, Pesti út 81. Képviseli: Balogh Csaba polgármester Adószám: 15731106-2-13 KSH: 15731106-8411-321-13 továbbiakban, mint Megrendelő, valamint ………. Székhely: ………… Adószám: ………… Cégjegyzékszám: ………… Képviseli: ………… Bankszámlaszám: …………… a továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között.

1. Munkavégzés helye: 2131 Göd belterület 2. Műszaki tartalom: „Göd Város helyi építési szabályzatának (HÉSZ) szöveges módosítása” tárgyú ajánlati felhívásban foglalt műszaki tartalom, valamint vállalkozó ajánlata szerint. 3. Vállalkozói díj: bruttó: ………,-Ft, azaz ……………….. forint I.MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT: díj bruttó …….. Ft II.HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT: díj bruttó …….. Ft III.1.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS: Véleményezési anyag készítése : díj bruttó …….. Ft III.2.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS: Partnerségi egyeztetés, egyeztetés lezárása, végső szakmai véleményezés: díj bruttó …….. Ft IV. JÓVÁHAGYÁS: Jóváhagyás előkészítése, Jóváhagyott tervdokumentáció díj bruttó …….. Ft 4. Határidő: Az ajánlati felhívásban foglalt ütemezés szerint, előteljesítés lehetséges. I.MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT: előzetes adatszolgáltatástól számított 12 hét II.HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT: megalapozó vizsgálat leszállítását, valamint a társadalmasítás részeként tartott fórumot követő 8 hét III.1.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS: Véleményezési anyag készítése : munkaközi anyag képviselő-testületi elfogadását követő 4 hét III.2.EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS: Partnerségi egyeztetés, egyeztetés lezárása, végső szakmai véleményezés: véleményezési szakasz képviselő-testületi lezárását követő 2 hét IV. JÓVÁHAGYÁS: Jóváhagyás előkészítése, Jóváhagyott tervdokumentáció: képviselő-testületi jóváhagyást követő 2 hét 5. Megrendelő részéről kapcsolattartó és teljesítés igazoló személy: Nagy Éva, foepitesz@god.hu, +36-27-530-064/M208 Vállalkozó elérhetőségei: …..@...... 06-…….. 6. A számla címzése és a fizetési mód: A számlát Göd Város Önkormányzata nevére és címére (2131 Göd, Pesti út 81. Adószáma:15731106-2-13) kell kiállítani. A megbízási díj kifizetése a teljesítésigazolás, valamint a szabályosan kiállított számla ellenében, a számla igazolt beérkezésétől számított 15 munkanapon belül átutalással történik. 7. Késedelmesen teljesít Vállalkozó, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és Vállalkozó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt. Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult Megrendelő. 8. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 9. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseiket megkísérlik elsődlegesen egymás közötti egyeztetések útján rendezni és csak annak sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. 10. Megbízott nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. 11. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag 4 példányban aláírják. Göd, 2021. október.. ………………., 2021. ………………….. _________________________ Balogh Csaba polgármester Göd Város Önkormányzata _________________________ ……………… vállalkozó ………………… Göd, 2021. október … ……………………………………………… ---------------------------------------- Kovács Krisztina Jegyzői ellenjegyzés pénzügyi ellenjegyzés Pénzügyi osztályvezető