VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ../…-…./2021

vállalkozási szerződés, amely létrejött Göd Város Önkormányzata Cím: 2131 Göd, Pesti út 81. Képviseli: Balogh Csaba polgármester Adószám: 15731106-2-13 KSH: 15731106-8411-321-13 továbbiakban, mint Megrendelő, valamint ………. Székhely: ………… Adószám: ………… Cégjegyzékszám: ………… Képviseli: ………… Bankszámlaszám: …………… a továbbiakban, mint Vállalkozó, együttesen Felek között.

1. Munkavégzés helye: 2131 Göd belterület 2. Műszaki tartalom: „Göd Nevelek városrész útfejlesztés” tárgyú ajánlati felhívásban foglalt műszaki tartalom, valamint vállalkozó ajánlata szerint. 3. Vállalkozói díj: bruttó: ………,-Ft, azaz ……………….. forint db résszámla: az útügyi hatóságok és/vagy ahol szükséges a vizek keretrendszerében engedélyezésre igazolt benyújtást követően, Megrendelő általi írásbeli igazolását követően. Mértéke: A Vállalkozási díj 80 %-a. Végszámla: a Vállalkozási díj 20 %-a, a jogerős engedély kézhezvételét után Megrendelő általi írásbeli igazolását követően. 4. Határidő: a PENTA Általános Építőipari Kft. által tervezési területre készített vízjogi létesítési engedély jogerőre emelkedésétől számított 9 hónap, de legfeljebb 1 év, előteljesítés lehetséges. 5. Megrendelő részéről kapcsolattartó és teljesítés igazoló személy: Márk Eszter, markeszter@god.hu, 06-27,530-064, Vállalkozó elérhetőségei: …..@...... 06-…….. 6. A számla címzése és a fizetési mód: A számlát Göd Város Önkormányzata nevére és címére (2131 Göd, Pesti út 81. Adószáma:15731106-2-13) kell kiállítani. A megbízási díj kifizetése a teljesítésigazolás, valamint a szabályosan kiállított számla ellenében, a számla igazolt beérkezésétől számított 15 munkanapon belül átutalással történik. 7. Késedelmesen teljesít Vállalkozó, amennyiben a teljesítési határidőt elmulasztja. Késedelmi kötbér mértékére naptári naponta a teljes nettó ajánlati ár 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó ajánlati ár 20 %-a. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és megkezdett nap egész napnak számít. Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes nettó ajánlati ár 20 %-át és Vállalkozó ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől, vagy felmondhatja azt. Amennyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból hiúsul meg, úgy meghiúsulási kötbér jogcímén köteles a teljes nettó ajánlati ár 20 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult Megrendelő. 8. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 9. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből adódó vitás kérdéseiket megkísérlik elsődlegesen egymás közötti egyeztetések útján rendezni és csak annak sikertelensége esetén fordulnak bírósághoz. 10. Megbízott nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül. 11. Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag 4 példányban aláírják.

Göd, 2021. …………………. ………………., 2021. ………………….. _________________________ Balogh Csaba polgármester Göd Város Önkormányzata _________________________ ……………… vállalkozó ………………… Göd, 2021. …………………. ……………………………………………… ---------------------------------------- Kovács Krisztina Jegyzői ellenjegyzés pénzügyi ellenjegyzés Pénzügyi osztályvezető